투자검토 요약 정답본

후판 물류 자동화 설비

가상 교육용 샘플 | Agent 출력 비교 기준

# 1. 투자 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 투자명 | 후판 물류 자동화 설비 |
| 부서 | 후판생산팀 |
| 목적 | 제품 이송 자동화로 물류 정체 해소 및 안전 리스크 감소 |
| 총투자비 | 210억원 |
| 연간효과 | 68억원 |
| 가동예정 | 2029년 |

# 2. 주요 수치 검증

| 항목 | 값(억원) | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 계획서 총투자비 | 210.0 | 확인 대상 |
| 상세 투자비 합계 | 210.0 | 확인 대상 |
| 경제성 적용 투자비 | 210.0 | 확인 대상 |
| 세부효과 합계 | 68.0 | 확인 대상 |
| 계획서 연간효과 | 68.0 | 확인 대상 |

# 3. 예상 검증 플래그

가동 예정은 2029년이나 현금흐름에는 2028년부터 효과 반영

생산성 향상과 생산차질 감소 효과의 중복 가능성 확인 필요

# 4. 현업 추가 확인사항

자료별 투자비가 다른 경우 최종 기준 금액은 무엇인가?

기대효과의 물량·단가·적용률 근거가 있는가?

효과 항목 사이에 중복 반영된 범위가 있는가?

가동시점과 효과 반영시점이 일치하는가?

WACC, NPV, IRR, 회수기간의 계산 기준이 명확한가?

# 5. 종합 검토의견

본 건은 제품 이송 자동화로 물류 정체 해소 및 안전 리스크 감소을 위한 투자이다. 현업 제시 총투자비는 210억원이며 연간 기대효과는 68억원이다. 검증 시 확인할 핵심 사항은 가동 예정은 2029년이나 현금흐름에는 2028년부터 효과 반영; 생산성 향상과 생산차질 감소 효과의 중복 가능성 확인 필요이다. AI 결과는 검토 초안으로 활용하고 최종 판단은 담당자가 근거자료를 확인한 후 확정한다.